# AutoGrader 三交付物 · 步骤路径规划书

项目：粤港澳大湾区 AI Coding 创新大赛 · 方向一「AI + 教学管理助手」→ AutoGrader

版本：v1.0　|　日期：2026-09-25　|　规划原则：只排步骤路径与依赖，不做时间规划与工期倒排

# 零、最终目标（冻结）

一个由 LearnBuddy 专家智能体真实驱动的计算机专业实验报告评阅系统。

| # | 交付物 | 角色 | 具体产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专家智能体包 | 能力本体（AI 在这里跑） | Prompt + Skills + Tools + Workflow + Evaluation 五件套 |
| 二 | Web Demo 产品展示页 | 产品形态 | 在线可访问链接 + 源码仓库 |
| 三 | 评审材料包 | 佐证链 | 作品介绍 PPT / 3 分钟演示视频 / LearnBuddy 对话记录归档 |

三部分不是三个独立作品，而是同一个能力的三种呈现：能力本体（一）驱动产品界面（二），

产品界面产生可验证的痕迹（三）。三者共用同一个 ReviewResult 契约。

# 路径 0：前置冻结（所有后续步骤的依赖根）

路径 0 不产出功能，只冻结不变式。这五项不冻死，后面每一步都会返工。

| 步骤 | 内容 | 产物 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 冻结 ReviewResult 契约 | Zod schema + 契约说明文档 | 12 份既有结果全部通过 zod 校验 |
| 0.2 | 冻结 Rubric 与权重 | R1–R12 定义 + 权重序列 | 权重和 = 100；每项 maxScore 与档位系数明确 |
| 0.3 | 冻结总分口径与指纹算法 | 计算函数 + 口径说明 | 总分复算、指纹复算对 12 份样例全部相等 |
| 0.4 | 冻结目录结构与命名规范 | 目录骨架 | 三部分产物各有唯一落点，命名可被机器识别 |
| 0.5 | 建立对话归档规范 | 归档模板 + 索引表 | 每条对话可定位到：日期 / 目的 / 结论 / 产物 / 对话 ID |

## 0.6 写死的核心口径（不得改写）

总分 = Σ (score / maxScore) × weight —— 不是Σ (score × weight / 100)。

原因：各评分点的 maxScore 是教师自定标度（5 / 10 / 15 / 20 不等），标度大小不影响占比，占比只由 weight 决定。

权重序列（和 = 100）：5 / 12 / 5 / 7 / 20 / 10 / 11 / 13 / 7 / 5 / 3 / 2。

# 路径一：专家智能体包（Prompt + Skills + Tools + Workflow + Evaluation）

## 1.1 Prompt 层

| 步骤 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 角色与边界：计算机专业实验报告评阅专家；定位为教师"副驾驶"（辅助而非替代） | 对超范围请求能明确拒绝 |
| 1.1.2 | 契约优先：输出必须是合规 ReviewResult JSON，结构先定 | 输出可被 schema 直接解析 |
| 1.1.3 | 口径硬写：总分公式 + 权重序列 + 档位系数，全部显式写出 | 按 Prompt 口径手算与产物一致 |
| 1.1.4 | 证据纪律：无证据不得高置信；证据须为原文引用 + 可定位 | 高置信评分点 100% 带证据 |
| 1.1.5 | 输出纪律：固定骨架、少自由度、禁止自由发挥与多余叙述 | 输出中无未定义字段、无冗余散文 |

## 1.2 Skills 层

| 步骤 | 技能 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 报告解析 | 章节切分、代码块识别、图表定位 | 对样例报告解析结构正确 |
| 1.2.2 | Rubric 模板 | 评分点模板库，可扩展 | 12 个评分点全覆盖 |
| 1.2.3 | 证据取证 | 如何定位、摘录、判定证据充分性 | 每个评分点都能产出证据定位 |
| 1.2.4 | 契约组装 | JSON 组装规则与字段约束 | 组装结果 100% 过校验 |
| 1.2.5 | 评语写作 | 个性化、可执行、非模板化 | 多份评语无重复句式 |

## 1.3 Tools 层

| 步骤 | 工具 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 文件解析 | docx / pdf / md 文本与结构提取 | 三类输入均可解析 |
| 1.3.2 | 确定性核查器 | 章节完整性 / 代码 API / 统计特征 / 查重 | 输出与 Web 端核查器完全一致 |
| 1.3.3 | 契约校验器 | schema 校验 + 总分复算 + 指纹复算 | 三项校验可独立运行、可单独报错 |
| 1.3.4 | 样例检索 | 金标准与样例库查询 | 可被智能体检索调用 |

## 1.4 Workflow 层

| 步骤 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 五 Agent 编排规格：Parser → Evidence → Grader → Reviewer → Feedback | 每环的输入、输出、置信度、证据引用齐备 |
| 1.4.2 | 编排形态：单会话分步 + 多会话分环，两种均支持 | 两种形态都能跑通同一份报告 |
| 1.4.3 | 失败处理：任一环失败的回退与重试路径 | 失败不中断全流程，有明确状态标记 |

## 1.5 Evaluation 层

| 步骤 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | 指标定义：总分 MAE / 逐项命中率 / 档位一致率 / 置信度校准 | 每个指标都可由原始数据复算 |
| 1.5.2 | 评测脚本：批量跑样例并出报告 | 一条命令出评测报告 |
| 1.5.3 | 回归门禁：新版本指标劣化即回退 | 门禁可自动判定通过/不通过 |

## 1.6 输出稳定性专项（对应"稳定产出合规 JSON"）

这是本路径的硬指标：不是"能产出"，而是"每次都产出合规 JSON"。

| 步骤 | 手段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| S1 | JSON 骨架先行 | 先固定输出结构，再填内容，杜绝结构漂移 |
| S2 | 少自由度 | 评分点枚举、档位系数、总分公式全部固定，模型不自行发明 |
| S3 | 分步产出 | 解析 / 取证 / 评分 / 复核 / 评语分步生成，避免一次性长输出导致结构崩坏 |
| S4 | 自校验自修复回路 | 产出 → 校验 → 按错误清单重试（限定轮次），仍失败则标记待人工 |
| S5 | 异常输入兜底 | 空文件 / 超长 / 全截图 / 缺章节，均返回结构化失败而非崩溃 |
| S6 | 评测集回归 | 任何 Prompt 或 Skill 改动都过一遍样例集 + 对抗样本集 |

# 路径二：Web Demo 产品展示页

| 步骤 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 基线确认：从 v0.1 定哪些页面/组件复用、哪些重写 | 复用/重写清单明确 |
| 2.2 | 契约与数据层接入：结果 JSON 构建期读入，运行时零 AI 调用、零后端 | 运行时无任何 AI 相关网络请求 |
| 2.3 | 智能体五件套展示页 | 五层结构可视觉化呈现，直接支撑"AI 能力说明" |
| 2.4 | 结果页强化：逐项证据 / 置信度 / 溯源链路 | 每个评分点两次点击内可见凭据 |
| 2.5 | 上传新报告 → 确定性核查即时反馈 | 上传后即时给出章节/代码/统计/查重结果 |
| 2.6 | 深链唤起智能体入口（三级降级：深链 / 剪贴板 / 静态结果页） | 点击可预填上下文；环境不可用时无死按钮 |
| 2.7 | 评测页：AI vs 教师金标准 | 指标可在页面上由原始数据复算 |
| 2.8 | 部署与本地一键跑 | 线上链接可达；本地按 README 零配置可跑 |

# 路径三：评审材料包

| 步骤 | 内容 | 完成判据 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | PPT：作品简介 → 赛题方向 → AI 能力说明 → 技术方案 → 团队成员信息 | 五节齐全，成员页含专业与分工 |
| 3.2 | 演示视频：脚本 → 录屏 → 成片（3 分钟） | 3 分钟内讲清痛点 / 现场演示 / 量化证据 |
| 3.3 | LearnBuddy 对话记录归档 | 索引完整：日期 / 目的 / 结论 / 产物 / 对话 ID |
| 3.4 | 提交物自检 | 链接 / 视频 / PPT / 源码仓库 / 对话记录 5/5 |

# 四、团队与加分对应动作

- 成员 2 人：软件工程 + 计算机科学与技术 → 满足「2 个及以上不同专业」条件

- 对应动作：PPT 单列团队成员信息页，注明所属专业与具体分工

- 过程记录（开发日志 / 踩坑记录）同步留存，可用于社交媒体传播类加分素材

# 五、路径依赖关系

路径 0 前置冻结

└─→ 路径一 专家智能体包

├─→ 路径二 Web Demo（消费契约与评阅结果）

└─→ 路径三 评审材料（消费智能体与产品形态）

路径 0 是所有路径的根，未冻结则后续全部返工

- 路径一与路径二可部分并行，但共用 ReviewResult 契约，契约改动会同时影响两者

- 路径三最后做，因为它的内容是前两条路径的呈现

# 六、明确排除（范围外）

- 不做时间规划、工期倒排与进度压力管理

- 不再考虑"备用链接"相关路径

- 不引入第三方模型依赖（openai / anthropic / langchain-* 等）

- 不做生产级后端、数据库、鉴权、多用户与成绩管理

# 七、一句话

先冻契约，再炼智能体，后搭界面，最后收证据。

顺序不能换：契约一动，智能体与界面同时返工；智能体不稳，界面就只能展示死数据。