# AutoGrader · 口径变更说明（v1.0 → v1.1）

用途：逐条记录《步骤路径规划书》与《项目目标定义书》从 v1.0 到 v1.1 的差异、原因与未改项。

配套交付：本说明与两份 v1.1 同批提交；两份 v1.0 原件原样存档。

生成依据：对 v1.0 / v1.1 做逐段差异比对得出（不是凭记忆复述）。

段数对照：规划书 v1.0 → v1.1 为 50 → 59 段；目标定义书为 111 → 112 段。

## 一、版本策略

| 文件 | 角色 |
| --- | --- |
| AutoGrader 步骤路径规划书_v1.0.docx | 原样存档：立项当日的原始判断，保留「人在时间压力下做取舍」的痕迹 |
| AutoGrader 步骤路径规划书_v1.1.docx | 修订版：按后续已确认口径更新表述 |
| AutoGrader 项目目标定义书_v1.0.docx | 原样存档（同上） |
| AutoGrader 项目目标定义书_v1.1.docx | 修订版 |
| AutoGrader 口径变更说明.docx | 本文件：两版差异的逐条依据 |

为什么两份都交：本赛事把「禁止使用 AI 生成完整方案后直接提交（AI 是工具，不是替代者）」

写进合规红线，并要求提交对话记录。「立项初稿 → 多轮修订稿」本身就是该红线的过程证据；

而 v1.1 让评委不必在过期口径里自行辨真伪。

## 二、步骤路径规划书：v1.0 → v1.1

| # | 位置 | v1.0 原表述 | v1.1 新表述 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本行 | 版本：v1.0 | 版本：v1.1 + 版本说明段 | 版本策略 |
| 2 | 1.1.3 完成判据 | 「按 Prompt 口径手算与产物一致」 | 「由 T4 确定性计算器产出，且与 T5 的 total.recompute 复算值相等（不接受手算）」 | 判据与纪律对立：SYSTEM_PROMPT §3.3 写死「所有数字必须由 T4 产出，不接受口算」，而原判据要求手算 |
| 3 | 1.2 Skills 层 | 5 项：报告解析 / Rubric 模板 / 证据取证 / 契约组装 / 评语写作 | 8 项 S0–S7（任务路由 / Rubric 构建 / 报告解析 / 证据取证与判定 / 总分计算 / 装配自检 / 评语生成 / 复核与解释） | 技能层已定稿为 8 项；旧表缺 S0 / S4 / S7，并把 S4 与 S5 混成「契约组装」 |
| 4 | 1.3 Tools 层 | 4 项：文件解析 / 确定性核查器 / 契约校验器 / 样例检索 | 6 项 T1–T6（文档解析器 / 客观核查器 / 引用解析器 / 确定性计算器 / 契约校验器 / 资产库） | 工具层已落地 6 项；旧表缺「引用解析器」与「确定性计算器」；且「样例检索」实为 T6 资产库（管四类资产，rubric 可读可写） |
| 5 | 1.3.3 完成判据 | 「三项校验可独立运行、可单独报错」 | 「六项检查可独立运行、可单独报错」 | 契约冻结后 T5 实际执行六项：schema 结构 / 权重和 / 档位 / 证据与引用 / 总分复算 / 指纹复算 |
| 6 | 1.3.2 完成判据 | 「输出与 Web 端核查器完全一致」（无限定） | 加限定「待交付物二建立后校验」 | 本工作区尚无 Web 端，该判据当前无对照物，不加限定会被误认为已验证 |
| 7 | 1.3.1 输入与判据 | 「docx / pdf / md」「三类输入均可解析」 | 「docx / pdf / md / txt」+「PDF 为保守文字层抽取，使用时须标注局限」 | 实际支持四类；且 PDF 抽取不保证段落顺序与完整度，工具自身会输出局限警告 |
| 8 | 路径一开头 | 无 | 新增 1.0 三模式总览（生产组：1 建标 / 2 评阅；消费组：3 复核） | 技能层与总纲已按三模式组织，规划书缺这一层会让读者看不出 S0 的作用 |
| 9 | 路径一末尾 | 无 | 新增 1.7 打包与平台合规映射（6 条平台硬约束 + 完成判据） | 五件套到「平台能识别的专家包」还有一跳：平台不存在「开发者注册工具」通道、tools/ 不是平台落点、Skill 须目录化含 SKILL.md、agent.md 禁写 tools: 字段、专家包有固定市场落点。缺这一跳整件事装不上 |
| 10 | 0.1 行 | 「Zod schema + 契约说明文档」「通过 zod 校验」 | 「JSON Schema（contract/）+ 契约说明文档（docs/contract.md）」「通过契约校验」 | 事实性修正：冻结产物是 JSON Schema；判据由前端契约与工具链双端共同满足 |
| 11 | 0.3 行 | 产物「计算函数 + 口径说明」 | 产物加「指纹实现（Python / JS 双侧）」，判据加「含跨语言一致」 | 事实性修正：指纹算法两侧实现，跨语言复算一致是硬要求 |

## 三、项目目标定义书：v1.0 → v1.1

| # | 位置 | v1.0 原表述 | v1.1 新表述 | 变更原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本行 | 版本：v1.0（立项稿） | 版本：v1.1 + 版本说明段 | 版本策略 |
| 2 | 开头结构句 | 「… → 边界 → 倒排」 | 「… → 边界 → 交付清单」 | 第五章改名后的连带修正 |
| 3 | 1.5 | 标题「时间线与资源」+ 「⚠️ 倒计时现实」整段（含「距 9 月 26 日 23:59 约 36 小时」「若你…请告知」） | 标题改为「赛事日历与算力资源（仅备查，不作排期依据）」，倒计时段整段删除，改为一条说明（不做工期倒排） | 与已确认的「忽略时间限制、只排步骤路径」口径方向性冲突；且原段末句是一处已答未删的问 |
| 4 | 二、评审维度 表 | 工程完整性 → 「构建期三重校验（契约/总分/指纹）」 | 「构建期双端校验（前端契约 + 工具链六项）」 | 与 4.2 E2 同源的连带修正（同一处口径） |
| 5 | 3.2 缺口表 | 「形态 A…—— 尚未构建」「🔴 致命」 | 「—— 部分构建：Prompt / Skills / Tools 已落地、契约已冻结；Workflow / Evaluation / 打包层未完成」「🟠 高」 | 事实性修正：形态 A 已部分建成，不再是「尚未构建」 |
| 6 | 3.2 缺口表 | 一行「备用链接为 SPA 回退式宿主，深链/刷新会回退首页｜🟠 高」 | 整行删除 | 备用链接已废弃，不再作为缺口跟踪 |
| 7 | 第四章开头 | 无 | 新增说明块：本章所列 /trace、/eval、/grade、/report/[id]、docs/testing.md、docs/learnbuddy-usage.md、conversations/ 等均为 v0.1 已有资产，本项目侧待重建 / 待移植 | 原文档未标注，读起来像「本项目已具备」 |
| 8 | 4.1 验收第 2 条 | 「通过契约校验、总分复算、指纹复算三重校验」 | 「通过双端校验：前端契约校验 + 工具链六项检查（逐项列出）」 | 校验已从「三重」升为双端六项，写「三重」会低估覆盖度并导致实现方漏做 |
| 9 | 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 证据清单 | 四处原样 | 四处各加「（待重建 / 待移植）」 | 同 #7 |
| 10 | 4.2 E2 | 「构建期三重校验：契约（zod）/ 总分复算 / 指纹复算」 | 「构建期双端校验：前端契约校验（zod）+ 工具链六项检查」 | 同 #8 |
| 11 | 4.2 E3 | 「package.json 中无 openai / anthropic / langchain-*」 | 追加「专家包侧：六个 CLI 仅用 Python 标准库，全文无网络调用、无 AI 调用（可用 grep 复现）」 | 原判据只覆盖前端；专家包侧的合规口径（本项目最能自证的一条）缺失 |
| 12 | 4.3 A1 | 「注入评分方法论、Rubric 模板、样例库、固定输出契约」 | 追加「确定性能力以 CLI 脚本承载（平台不提供开发者注册工具的通道），由平台内置命令行工具调起」 | 事实性补充：平台侧硬约束已取证，原表述没有交代工具怎么被调起 |
| 13 | 4.3 A2 | 「一条主线对话 + 每份报告一条 + 每个 Agent 一条」 | 「一条主线对话 + 每份报告一条 + 每个关键决策一条」 | 归档粒度按「对话 / 决策」组织更可追溯，也与实际归档索引一致 |
| 14 | 五 | 「交付倒排（36 小时版）」+ 优先级列（P0/P1/P2）+ 含两条备用链接行动项 | 「交付清单（无排期）」：去掉优先级列、删两条备用链接项、加两条执行提醒、提交动作 去掉具体日期 | ① 整章建立在 36 小时倒排上，与「忽略时间限制」冲突；② 两条行动项依赖已废弃的备用链接 |
| 15 | 六 章名 | 「六、风险与待决策事项」 | 「六、后续事项」 | 与 #16 / #17 对应 |
| 16 | 6.1 风险登记 | 整节 6 行风险表 | 整节删除；其中仍有效的两条转为第五章的「两条纪律备注」 | ① 第 1 行依赖已作废的排期、末行依赖已废弃的备用链接；② 本项目的协作约定明确「不列风险清单」，与整节形式冲突 |
| 17 | 6.2 待用户决策 | D1–D4 四项待决 | 改为「6.1 已决事项（含结论）」，四项各自填上结论（重做于 rebirth / 忽略时间限制 / 2 人跨专业 / 五件套形态） | 四项全部已决。改名为「已决」并保留，是因为这四项恰是「人在关键节点做决策」的最好证据 |
| 18 | 6.3 → 6.2 | 总分口径备忘 | 追加两条同级口径纪律：待复核项不计入求和且不归一化（部分分须携带未计入权重）；指纹自指字段必须置空串且键存在 | 两条都是实施时极易踩的坑，与总分口径同级 |

## 四、超出裁决清单的连带与事实性修正（请复核，可逐条回退）

以下改动不在你逐条裁决的清单内，但若不改会与本次改动产生内部矛盾，或会使 v1.1 出现事实错误。

一并列出，供你复核；任一条说撤我就撤。

| # | 文件 / 位置 | 改动 | 为什么必须一并改 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 规划书 0.1 / 0.3 两行 | 契约产物写明 JSON Schema（contract/）、判据写「通过契约校验」；指纹写明「Python / JS 双侧」并加「含跨语言一致」 | 不改则 v1.1 仍然描述的是已不成立的事实（冻结产物不是「Zod schema」单一形态，指纹也不止一份实现） |
| A2 | 目标定义书 第二章评审维度表 | 「构建期三重校验」→「构建期双端校验（前端契约 + 工具链六项）」 | 与 4.2 E2 是同一处口径。只改 4.2 不改这里，文档内部会自相矛盾 |
| A3 | 目标定义书 3.2 | 删除「备用链接为 SPA 回退式宿主」一行 | 备用链接已废弃，把它继续列为缺口属于事实错误 |
| A4 | 目标定义书 第四章开头 | 新增「本章引用的路径均为 v0.1 资产、待重建 / 待移植」说明块 | 与四处证据清单标注是同一件事；只在清单后加标注、不在章首说明，读者仍会误读 |
| A5 | 目标定义书 6.2 | 追加两条口径纪律（待复核项处理；指纹自指字段） | 属新增内容，可撤；理由是这两条与总分口径同级，都是实施时的常踩坑 |
| A6 | 目标定义书 4.3 A1 / A2 | A1 补「确定性能力以 CLI 脚本承载」；A2 把「每个 Agent 一条」改为「每个关键决策一条」 | A1 是平台硬约束的事实补充；A2 是归档粒度的措辞校正。两条均可撤 |
| A7 | 两份文档 | 删除转换时产生的 [图片] 占位 | 原「图」是 Word 文本框（无位图），其文字已被完整保留为正文段落，占位是冗余的。但文本框的版面框线未复刻——如需还原版面，可在 Word 里给该段落套一个文本框 |
| A8 | 规划书 第五章路径依赖关系 | 把图前的说明句提前为独立段落 | 纯排版：v1.0 中该说明句与图混在同一段，可读性差 |

## 五、未改动项与原因

| 项 | 处置 |
| --- | --- |
| 目标定义书 4.5 开头一处「36 小时风险」措辞 | 未改，已声明保留。它属「用户未点名的部分」，按「不碰、只提出」的纪律处理；你若要改，一处替换即可（建议改为「范围失控风险」） |
| 1.1–1.4 的赛事要求与硬性约束 | 复核后仍与当前口径一致，未改 |
| 2.x 评审维度反推、4.3 A3–A5、4.5 Scope Out、七 章结论 | 复核后仍一致，未改 |
| 规划书 零 / 路径 0 / 0.2 / 0.4 / 0.5 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 路径二 / 路径三 / 四 / 六 / 七 | 复核后仍一致，未改 |

## 六、本次变更的可追溯性

- v1.0 未被写入：两份 v1.0 文件保持原样（文件时间戳未变），可直接与 v1.1 对照

- 差异可复算：本说明的每一条都来自 v1.0 / v1.1 的逐段比对结果，而非人工回忆

- 决策链完整：本次修订由「缺陷清单 → 逐条裁决 → 施工 → 逐项验证」四步构成，

每一步的产出都留在工作区，可供查证

换句话说：这份说明本身就是「AI 是工具、不是替代者」的一个样本——

口径由人定，AI 只负责把口径落到文档里，并把差异如实摊开。